⛳

GolfBet Pro

Plataforma de Apuestas Sociales de Golf

Documento de Negocio y Plan de Implementación Técnica

Progressive Web App (PWA) para iOS y Android

Versión 1.0 — Febrero 2026

CONFIDENCIAL

# Índice de Contenidos

# 1. Resumen Ejecutivo

GolfBet Pro es una plataforma de apuestas sociales diseñada exclusivamente para golfistas que desean agregar emoción y competitividad a sus rondas de 9 y 18 hoyos. La aplicación permite a grupos de jugadores crear, gestionar y liquidar apuestas entre amigos de manera automática, transparente y en tiempo real.

La solución se implementará como una Progressive Web App (PWA), lo que permite distribución inmediata sin dependencia de las tiendas de aplicaciones, actualizaciones automáticas, funcionamiento offline y una experiencia nativa tanto en iOS como en Android. Esto reduce significativamente los costos de desarrollo y mantenimiento mientras se maximiza el alcance de mercado.

## 1.1 Propuesta de Valor

GolfBet Pro resuelve la frustración común de los golfistas que realizan apuestas informales: cálculos manuales de handicap, confusión en las reglas de apuestas, dificultad para liquidar deudas y falta de un registro histórico de resultados. La plataforma automatiza todo este proceso, permitiendo a los jugadores enfocarse en el juego.

## 1.2 Objetivos del Proyecto

- Lanzar el MVP en un plazo de 4 meses con las modalidades Nassau, Skins y Match Play funcionales.

- Alcanzar 5,000 usuarios activos mensuales en los primeros 6 meses post-lanzamiento.

- Lograr una retención del 40% a 30 días y un NPS superior a 50.

- Generar ingresos recurrentes a través del modelo freemium y funcionalidades premium.

# 2. Análisis de Mercado

## 2.1 Tamaño del Mercado

El golf es un deporte con una base de jugadores global significativa. En Estados Unidos existen aproximadamente 25.6 millones de golfistas activos, mientras que en México y Latinoamérica la comunidad supera los 2 millones de jugadores. Las apuestas sociales entre amigos son una práctica arraigada en la cultura del golf, pero pocas soluciones digitales atienden este nicho de manera integral.

## 2.2 Segmentos Objetivo

| Segmento | Perfil | Necesidad | Tamaño Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Casual Social | Grupos de amigos, 1-2 rondas/semana | Simplicidad, diversión, registro de apuestas | 60% del mercado |
| Club Habitual | Miembros de club, 3+ rondas/semana | Estadísticas, ligas, torneos internos | 25% del mercado |
| Competitivo | Jugadores de handicap bajo, torneos | Análisis avanzado, apuestas complejas | 15% del mercado |

## 2.3 Competencia

Aplicaciones como 18Birdies, The Grint y SwingU ofrecen tracking de scores pero con funcionalidades de apuestas limitadas o inexistentes. Las soluciones como GolfGameBook y SquadGolf han intentado abordar este espacio pero carecen de la profundidad en modalidades de apuestas y la experiencia social que GolfBet Pro propone. Nuestra ventaja competitiva radica en la especialización en apuestas sociales con múltiples modalidades, liquidación automática y una experiencia PWA que no requiere descarga.

# 3. Modelo de Negocio

## 3.1 Estrategia de Monetización

GolfBet Pro adopta un modelo freemium con múltiples fuentes de ingreso que se activan progresivamente conforme crece la base de usuarios.

| Tier | Precio | Características | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 / mes | Nassau, Skins, Match Play; hasta 4 jugadores por grupo; historial 30 días | Adquisición masiva y viralidad |
| Pro | $4.99 / mes | Todas las modalidades; hasta 12 jugadores; historial ilimitado; estadísticas avanzadas | Conversión de usuarios activos |
| Club | $19.99 / mes | Ligas privadas; torneos; gestión de miembros; panel de administrador; branding personalizado | Clubes y organizadores |

## 3.2 Fuentes de Ingreso Adicionales

- Publicidad contextual: Banners de marcas de golf (Titleist, Callaway, TaylorMade) en la pantalla de resultados y leaderboard.

- Partnerships con campos de golf: Cupones y descuentos exclusivos para usuarios activos, comisión por referencia.

- Torneos patrocinados: Organización de torneos virtuales con premios de sponsors.

- Marketplace de equipo: Comisión por ventas de equipo de golf entre miembros de la comunidad.

## 3.3 Proyección Financiera (Año 1)

| Métrica | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios Registrados | 1,500 | 5,000 | 12,000 | 25,000 |
| Usuarios Premium | 75 | 375 | 960 | 2,000 |
| MRR (USD) | $375 | $1,875 | $4,800 | $10,000 |
| Ingresos Ads (USD) | $200 | $800 | $2,000 | $4,500 |

# 4. Diseño de Producto

## 4.1 Flujo Principal del Usuario

El flujo de usuario está diseñado para minimizar la fricción y permitir que una ronda con apuestas se configure en menos de 60 segundos.

- Registro/Login: Autenticación rápida vía Google, Apple o email. Se solicita handicap inicial.

- Crear Grupo: El creador invita jugadores vía link, QR o búsqueda de contactos. Mínimo 2, máximo 12 jugadores.

- Configurar Ronda: Seleccionar campo (base de datos de campos), tipo de ronda (9/18 hoyos), modalidad de apuesta y montos.

- Jugar: Ingreso de scores hoyo por hoyo con actualización en tiempo real del leaderboard y estado de apuestas.

- Resultados: Resumen automático de ganadores, perdedores y montos. Liquidación simplificada de deudas cruzadas.

- Historial: Consulta de rondas pasadas, estadísticas personales y balance acumulado del grupo.

## 4.2 Modalidades de Apuesta

### 4.2.1 Nassau (Modalidad Principal)

El Nassau es la apuesta más popular en el golf. Consiste en tres apuestas independientes: Front 9 (hoyos 1-9), Back 9 (hoyos 10-18) y Total 18. Cada tramo tiene un monto fijo acordado. La funcionalidad de "Press" permite a un jugador que va perdiendo por 2 o más hoyos crear una nueva apuesta paralela desde el hoyo actual hasta el final del tramo, duplicando efectivamente la acción.

### 4.2.2 Skins

Cada hoyo tiene un valor monetario predefinido. El jugador con el score más bajo en un hoyo gana el "skin". Si dos o más jugadores empatan, el skin se acumula ("carry over") al siguiente hoyo, incrementando su valor. Un skin en el hoyo 18 con carries acumulados puede valer múltiples veces el valor base. Se puede jugar en modalidad neta (con handicap) o bruta.

### 4.2.3 Match Play

Enfrentamiento directo hoyo por hoyo entre dos jugadores o equipos. Se gana, pierde o empata cada hoyo individualmente. El resultado se expresa como "3 & 2" (3 hoyos arriba con 2 por jugar) o "1 UP" al final de los 18. Soporta match play individual y por equipos (2v2, Best Ball).

### 4.2.4 Otras Modalidades (Premium)

Wolf: Formato rotativo de 4 jugadores donde un "lobo" designado elige compañero después de ver los tiros de salida, o juega solo contra los tres restantes por el doble. Stableford: Sistema de puntos (doble bogey o peor = 0, bogey = 1, par = 2, birdie = 3, eagle = 4, albatross = 5). Vegas: Apuesta por equipos de 2v2 donde los scores individuales se combinan en un número compuesto.

## 4.3 Side Bets (Apuestas Secundarias)

Además de las modalidades principales, GolfBet Pro soporta apuestas secundarias que se pueden activar en cualquier ronda: Closest to the Pin (en par 3), Longest Drive (en hoyos seleccionados), Greenies (llegar al green en regulación + hacer putt), Sandies (salvar par desde bunker), Barkies (salvar par después de pegar en un árbol) y apuestas personalizadas definidas por el grupo.

# 5. Arquitectura Técnica

## 5.1 Justificación de PWA

La elección de Progressive Web App como tecnología principal se basa en ventajas estratégicas claras para el mercado objetivo. La distribución sin tiendas de apps elimina la fricción de descarga y las comisiones del 15-30% de Apple y Google. Las actualizaciones son instantáneas sin requerir acción del usuario. El soporte offline mediante Service Workers permite registrar scores incluso sin conexión en el campo de golf. Un solo código base cubre iOS, Android, desktop y cualquier navegador moderno, reduciendo el costo de desarrollo y mantenimiento hasta en un 60% comparado con desarrollo nativo dual.

## 5.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 + React 19 + TypeScript | SSR/SSG para SEO, RSC para performance, App Router para navegación fluida |
| UI Framework | Tailwind CSS + Radix UI | Diseño responsivo nativo, componentes accesibles, tematización dinámica |
| PWA | Workbox + next-pwa | Service Workers optimizados, caching estratégico, sincronización en background |
| Estado | Zustand + React Query (TanStack) | Estado local ligero + cache de servidor con invalidación inteligente |
| Backend | Node.js + NestJS + TypeScript | Arquitectura modular, inyección de dependencias, decoradores, validación robusta |
| Base de Datos | PostgreSQL + Prisma ORM | Transacciones ACID para apuestas, tipos JSON para configs flexibles, migrations tipadas |
| Real-Time | Socket.IO / WebSockets | Actualización en vivo de scores y leaderboard durante la ronda |
| Cache | Redis | Sesiones, leaderboard en vivo, rate limiting, colas de trabajo |
| Auth | NextAuth.js v5 (Auth.js) | OAuth (Google, Apple), magic links, JWT con refresh tokens |
| Hosting | Vercel (Frontend) + AWS (Backend) | Edge Functions, auto-scaling, CDN global, ECS Fargate para backend |
| Push | Firebase Cloud Messaging (FCM) | Push notifications cross-platform, integración nativa con PWA |
| Analytics | PostHog + Sentry | Product analytics open-source, feature flags, error tracking en tiempo real |

## 5.3 Arquitectura del Sistema

La arquitectura sigue un patrón de microservicios ligeros con los siguientes componentes principales:

### 5.3.1 API Gateway

NestJS como gateway central que maneja autenticación, rate limiting, validación de requests y routing hacia los módulos internos. Implementa GraphQL para queries flexibles del frontend y REST para integraciones externas.

### 5.3.2 Módulo de Usuarios y Autenticación

Gestión completa del ciclo de vida del usuario: registro, login, perfil, handicap, preferencias y gestión de grupos. Integración con proveedores OAuth y sistema de roles (jugador, admin de grupo, admin de club).

### 5.3.3 Motor de Apuestas (Core Engine)

El componente más crítico del sistema. Implementa la lógica de cada modalidad de apuesta como un módulo independiente con interfaz común. Cada motor (Nassau Engine, Skins Engine, Match Play Engine, etc.) recibe el estado actual de la ronda y calcula posiciones, montos y ganadores en tiempo real. El diseño modular permite agregar nuevas modalidades sin afectar las existentes.

### 5.3.4 Servicio de Tiempo Real

WebSocket server dedicado que mantiene conexiones persistentes durante las rondas activas. Implementa rooms por ronda para broadcast eficiente de actualizaciones de scores, cambios en el leaderboard y notificaciones de apuestas (press activado, skin ganado, etc.).

### 5.3.5 Servicio de Liquidación

Al finalizar una ronda, calcula la matriz óptima de pagos para minimizar el número de transacciones entre jugadores. Utiliza el algoritmo de simplificación de deudas para que si A le debe a B y B le debe a C, se optimice en una sola transacción directa de A a C cuando sea posible.

## 5.4 Modelo de Datos Principal

El esquema de base de datos está diseñado para soportar múltiples modalidades de apuesta con flexibilidad para extensiones futuras.

| Entidad | Campos Clave | Descripción |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, name, handicap, avatar | Jugador registrado con handicap verificable y estadísticas acumuladas |
| Group | id, name, members[], settings | Grupo de jugadores recurrentes con configuraciones compartidas de apuestas |
| Course | id, name, holes[], par, slope | Campo de golf con información detallada por hoyo (par, handicap index, yardas) |
| Round | id, courseId, date, type, status | Ronda de 9 o 18 hoyos con estado (pendiente, en progreso, finalizada) |
| Score | id, roundId, userId, hole, strokes | Score individual por hoyo con datos adicionales (putts, fairway, GIR) |
| Bet | id, roundId, type, config, status | Apuesta configurada con tipo (Nassau, Skins, etc.), montos y reglas específicas |
| BetResult | id, betId, winnerId, amount | Resultado calculado por el motor de apuestas al finalizar la ronda |
| Settlement | id, roundId, from, to, amount | Transacción optimizada de liquidación entre dos jugadores |

# 6. Capacidades PWA Específicas

## 6.1 Web App Manifest

El manifest.json configurará la PWA para comportarse como una aplicación nativa: pantalla completa (standalone display), orientación portrait, tema en verde golf, splash screen personalizado e iconos adaptativos para Android y iOS. Se incluirán shortcuts para acceso rápido a "Nueva Ronda" y "Mis Grupos" desde el icono de la app.

## 6.2 Estrategia de Service Workers

Se implementarán múltiples estrategias de caching según el tipo de recurso. Los assets estáticos (CSS, JS, imágenes) usarán Cache First para carga instantánea. Los datos de API usarán Network First con fallback a cache para garantizar datos frescos cuando hay conexión. Los datos de la ronda activa usarán Stale While Revalidate para mostrar datos inmediatamente mientras se actualizan en background.

## 6.3 Funcionalidad Offline

La funcionalidad offline es crítica dado que muchos campos de golf tienen conectividad limitada o nula. Los jugadores podrán registrar scores offline con sincronización automática al recuperar conexión. IndexedDB almacenará los scores pendientes y el Background Sync API los enviará cuando la conexión se restablezca, con resolución automática de conflictos basada en timestamps.

## 6.4 Push Notifications

Notificaciones push para eventos críticos de la ronda: invitación a nueva ronda, ronda a punto de iniciar, actualización de score de un compañero, skin ganado, press activado, ronda finalizada con resultados, y recordatorio de liquidación pendiente. Se implementará un centro de preferencias para que el usuario controle qué notificaciones recibir.

## 6.5 Instalación (Add to Home Screen)

Se implementará un prompt de instalación inteligente que se muestre después de la segunda visita o al completar la primera ronda, cuando el usuario ya ha comprobado el valor de la app. En iOS, se incluirá una guía visual paso a paso para el proceso de "Add to Home Screen" dado que Safari no soporta el prompt automático.

# 7. Diseño UI/UX

## 7.1 Principios de Diseño

El diseño de GolfBet Pro sigue principios orientados a la usabilidad en el campo de golf: pantallas legibles bajo luz solar directa (alto contraste, fuentes grandes), interacciones con una sola mano (thumb-friendly zones), entrada de datos mínima (teclado numérico para scores) y feedback visual inmediato (animaciones sutiles al registrar un birdie, eagle o skin ganado).

## 7.2 Pantallas Principales

| Pantalla | Propósito | Elementos Clave |
| --- | --- | --- |
| Home / Dashboard | Vista general del jugador | Rondas activas, próximas rondas, balance de grupo, acceso rápido a nueva ronda |
| Setup de Ronda | Configuración de nueva ronda | Selección de campo, jugadores, modalidad, montos; wizard de 3 pasos |
| Scorecard | Registro de scores en vivo | Grid de scores por hoyo, input numérico, indicadores de par/birdie/bogey |
| Leaderboard | Clasificación en tiempo real | Ranking por score y por apuesta, montos en juego, estado de cada bet |
| Resultados | Resumen post-ronda | Ganadores por modalidad, montos ganados/perdidos, gráficos de ronda |
| Liquidación | Pago de deudas | Matriz de pagos optimizada, botones de confirmar pago, historial |
| Perfil | Datos del jugador | Handicap, estadísticas, historial de rondas, balance acumulado |

## 7.3 Sistema de Diseño

Se utilizará una paleta basada en verdes (campo de golf) con acentos en dorado (premium/ganador). La tipografía primaria será Inter para texto y JetBrains Mono para números de score. Los componentes seguirán Material Design 3 adaptado con la identidad visual de GolfBet Pro. El modo oscuro será el predeterminado para ahorrar batería en pantallas OLED durante rondas largas.

# 8. Plan de Implementación

## 8.1 Metodología

El desarrollo seguirá una metodología Agile con sprints de 2 semanas. Se utilizará un tablero Kanban en Linear para gestión de tareas, con ceremonias de planning, daily standups asíncronos, y retrospectivas quincenales. El equipo mínimo viable consta de 1 Tech Lead/Full-Stack, 1 Frontend Developer, 1 Backend Developer y 1 UI/UX Designer a medio tiempo.

## 8.2 Roadmap por Fases

### Fase 1: Fundación (Semanas 1–4)

| Sprint | Entregables | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 | Setup del proyecto: monorepo con Turborepo, configuración de Next.js + NestJS, CI/CD con GitHub Actions, PostgreSQL + Prisma schema, sistema de auth completo | Deploy automático a staging, login funcional con Google/Apple |
| S3-S4 | PWA foundation: manifest.json, Service Workers con Workbox, estrategias de cache, offline shell, Add to Home Screen prompt, push notifications setup | Lighthouse PWA score > 90, instalable en iOS y Android |

### Fase 2: Core de Apuestas (Semanas 5–10)

| Sprint | Entregables | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| S5-S6 | Gestión de grupos y rondas: CRUD de grupos, invitaciones, selección de campo, configuración de ronda (9/18 hoyos), scorecard básico con input de scores | Flujo completo de crear grupo → configurar ronda → registrar scores |
| S7-S8 | Motor Nassau + Skins: Lógica de cálculo Nassau (front/back/total) con press, Skins con carry-over, aplicación de handicap neto, leaderboard en tiempo real con WebSockets | Cálculos verificados con 50+ escenarios de prueba, latencia <200ms en updates |
| S9-S10 | Match Play + Liquidación: Motor Match Play (individual y equipos), algoritmo de simplificación de deudas, pantalla de resultados post-ronda, historial de rondas | Liquidación con mínimas transacciones, historial completo funcional |

### Fase 3: Pulido y Lanzamiento (Semanas 11–16)

| Sprint | Entregables | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| S11-S12 | Offline mode completo: IndexedDB para scores offline, Background Sync, resolución de conflictos, side bets (closest to pin, longest drive) | Ronda completa jugable sin conexión, sync exitoso al reconectar |
| S13-S14 | UX polish: Animaciones de transición, micro-interacciones, modo oscuro, optimización de performance, testing de usabilidad con 10 golfistas reales | Lighthouse Performance > 90, feedback positivo de testers |
| S15-S16 | Launch prep: Base de datos de campos (top 200), landing page, onboarding tutorial, analytics setup, penetration testing, Terms of Service, beta privada | 0 bugs críticos, 50+ beta testers activos, TOS aprobado legalmente |

## 8.3 Pipeline de CI/CD

El pipeline de integración y despliegue continuo se configura en GitHub Actions con las siguientes etapas: lint y type-check automático en cada PR, tests unitarios y de integración con Jest y Testing Library (cobertura mínima 80%), build de preview en Vercel para cada PR, deploy automático a staging en merge a develop, deploy a producción en merge a main con approval manual, rollback automático si el health check falla post-deploy.

## 8.4 Infraestructura de Producción

| Servicio | Provider | Config |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel Pro | Edge Functions, ISR, Analytics, auto-scaling |
| Backend API | AWS ECS Fargate | 2 tasks mínimo, auto-scaling hasta 10, health checks |
| WebSocket Server | AWS ECS + ALB | Sticky sessions, connection draining, escalado horizontal |
| Base de Datos | AWS RDS PostgreSQL | db.t3.medium, Multi-AZ, backups automáticos 7 días |
| Cache/Queue | AWS ElastiCache Redis | cache.t3.small, cluster mode disabled, persistence |
| CDN | CloudFront | Distribución global de assets estáticos y API caching |
| Monitoreo | Sentry + AWS CloudWatch | Error tracking, APM, alertas automáticas, dashboards |

# 9. Seguridad y Cumplimiento Legal

## 9.1 Consideraciones Legales

GolfBet Pro opera como plataforma de tracking de apuestas sociales entre amigos, no como operador de apuestas. La aplicación no procesa pagos de apuestas ni retiene fondos; únicamente registra y calcula resultados. Los pagos se realizan directamente entre jugadores fuera de la plataforma. Esta distinción es fundamental para el cumplimiento regulatorio en la mayoría de jurisdicciones donde las apuestas sociales privadas entre individuos son legales.

## 9.2 Medidas de Seguridad

Toda la comunicación se cifra con TLS 1.3. Las contraseñas se hashean con bcrypt (factor 12). Los tokens JWT tienen expiración de 15 minutos con refresh tokens rotados. Se implementa rate limiting por IP y por usuario para prevenir abuso. Las queries a la base de datos utilizan prepared statements vía Prisma para prevenir SQL injection. Se realiza sanitización de inputs con class-validator en NestJS. Headers de seguridad HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options) se configuran en el middleware.

## 9.3 Privacidad de Datos

La aplicación cumple con los principios de GDPR y la Ley Federal de Protección de Datos Personales (México). Se implementa: aviso de privacidad claro y accesible, consentimiento explícito para recolección de datos, derecho de acceso, rectificación y eliminación de datos personales, minimización de datos (solo se recolecta lo necesario), y cifrado de datos sensibles en reposo.

# 10. Métricas y KPIs

## 10.1 Métricas de Producto

| Métrica | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- |
| DAU / MAU | > 25% | Ratio de usuarios diarios vs mensuales (stickiness) |
| Retención D7 | > 50% | Porcentaje de usuarios que regresan a los 7 días |
| Retención D30 | > 35% | Porcentaje de usuarios activos después de 30 días |
| Rondas/Usuario/Mes | > 3 | Promedio de rondas con apuestas por usuario activo al mes |
| Time to First Bet | < 5 min | Tiempo desde registro hasta primera apuesta configurada |
| NPS | > 50 | Net Promoter Score medido trimestralmente |
| Tasa de Conversión Premium | > 8% | Porcentaje de usuarios free que se convierten a Pro/Club |

## 10.2 Métricas Técnicas

| Métrica | Objetivo | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance | > 90 | Lighthouse CI en pipeline |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5s | Web Vitals via PostHog |
| API Response Time (p95) | < 200ms | AWS CloudWatch |
| WebSocket Latency | < 100ms | Custom metrics en Sentry |
| Uptime | > 99.9% | AWS CloudWatch + UptimeRobot |
| Error Rate | < 0.1% | Sentry error tracking |

# 11. Presupuesto Estimado

## 11.1 Costos de Desarrollo (4 meses)

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Full-Stack Senior | 1 (4 meses) | $4,500/mes | $18,000 |
| Frontend Developer | 1 (4 meses) | $3,500/mes | $14,000 |
| Backend Developer | 1 (4 meses) | $3,500/mes | $14,000 |
| UI/UX Designer | 1 (medio tiempo) | $2,000/mes | $8,000 |
| QA / Testing | 1 (2 meses) | $2,500/mes | $5,000 |
| TOTAL DESARROLLO |  |  | $59,000 |

## 11.2 Costos de Infraestructura Mensual

| Servicio | Plan | Costo/Mes |
| --- | --- | --- |
| Vercel Pro (Frontend) | Pro Team | $20 |
| AWS ECS Fargate (Backend) | 2 tasks 0.5vCPU/1GB | $80 |
| AWS RDS PostgreSQL | db.t3.medium Multi-AZ | $140 |
| AWS ElastiCache Redis | cache.t3.small | $25 |
| Firebase (FCM + Analytics) | Spark/Blaze | $15 |
| Dominio + SSL + Email | Cloudflare + SendGrid | $20 |
| Sentry + PostHog | Team plans | $50 |
| TOTAL MENSUAL |  | $350/mes |

# 12. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitaciones PWA en iOS (Safari) | Alto | Media | Implementar fallbacks específicos para Safari; monitorear actualizaciones de WebKit; considerar wrapper nativo con Capacitor como plan B |
| Regulación de apuestas | Alto | Baja | Operar como tracker social sin procesamiento de pagos; consultoría legal por jurisdicción; disclaimers claros en TOS |
| Conectividad en campos | Medio | Alta | Offline-first architecture; Background Sync; almacenamiento local robusto con IndexedDB |
| Baja retención inicial | Medio | Media | Gamificación (badges, streaks), push notifications inteligentes, programa de referidos con créditos premium |
| Escalabilidad WebSocket | Medio | Baja | Redis Pub/Sub para coordinación entre instancias; escalado horizontal de WS server; load balancer con sticky sessions |
| Disputas entre jugadores | Bajo | Media | Log de auditoría inmutable para cada score, confirmación de scores por otro jugador del grupo, sistema de dispute resolution |

# 13. Roadmap Post-MVP

## 13.1 Fase 4: Crecimiento (Meses 5–8)

Integración con GPS del dispositivo para tracking automático de distancias y sugerencia de club. Modalidades adicionales: Wolf, Stableford, Vegas, Bingo-Bango-Bongo. Sistema de ligas con temporadas y playoffs. Integración con Apple Health y Google Fit para tracking de pasos y distancia caminada durante la ronda.

## 13.2 Fase 5: Monetización Avanzada (Meses 9–12)

Panel de administración para clubes de golf con branding personalizado y gestión de torneos. Marketplace de equipo entre miembros. Integración con sistemas de tee-time para reservaciones. Programa de partnerships con marcas de golf y campos. API pública para integraciones de terceros.

## 13.3 Fase 6: Expansión (Año 2)

Expansión internacional con soporte multi-idioma (inglés, español, portugués). Integración con wearables (Apple Watch, Garmin) para input de scores desde la muñeca. Funcionalidades de IA: predicción de scores, recomendación de apuestas basada en historial, análisis de tendencias. Consideración de app nativa con Capacitor si las limitaciones de PWA en iOS persisten.

# 14. Conclusión

GolfBet Pro representa una oportunidad de mercado significativa en un nicho desatendido. La combinación de una plataforma especializada en apuestas sociales de golf con la tecnología PWA permite un lanzamiento rápido, costos controlados y alcance multiplataforma inmediato. El enfoque en offline-first y la experiencia de usuario optimizada para el campo de golf son diferenciadores clave frente a soluciones existentes.

Con una inversión inicial estimada de $59,000 USD en desarrollo y costos operativos mensuales de $350 USD, el proyecto alcanza break-even con aproximadamente 1,200 usuarios premium, una meta realista dentro de los primeros 8 meses de operación. La escalabilidad del modelo freemium y las múltiples fuentes de ingreso adicionales posicionan a GolfBet Pro para un crecimiento sostenible a largo plazo.

El siguiente paso inmediato es la validación del concepto con un grupo piloto de 20-30 golfistas activos mediante un prototipo funcional de alta fidelidad, seguido del inicio del desarrollo del MVP según el roadmap definido en este documento.

Documento preparado para revisión y aprobación GolfBet Pro — Febrero 2026